**Отчет о выполнении договора управления**

**обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Куйбышева, д. 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |  |  |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения  изменений | - | Дата заполнения/внесения  изменений | 2023 | |  |  |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 | |  |  |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2022 | |  |  |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего  имущества в многоквартирном доме | | | | |  | | |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |  |  |  |
| 4. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | 0 | |  |  |  |
| 5. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | 0 | |  |  |  |
| 6. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | 424052,53 | |  |  |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы)  по содержанию и текущему  ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы)  по содержанию и текущему  ремонту | 1371447,87 | |  |  |  |
| 8. | - за содержание дома | руб. | Начислено за содержание дома | 0 | |  |  |  |
| 9. | - за текущий ремонт | руб. | Начислено за текущий ремонт | 0 | |  |  |  |
| 10. | - за услуги управления | руб. | Начислено за услуги  управления | 0 | |  |  |  |
| 11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | 1348393,96 | |  |  |  |
| 12. | - денежных средств от  собственников/ нанимателей  помещений | руб. | Получено денежных средств от  собственников/нанимателей  помещений | 1348393,96 | |  |  |  |
| 13. | - целевых взносов от  собственников/ нанимателей  помещений | руб. | Получено целевых взносов от  собственников/нанимателей  помещений | 0 | |  |  |  |
| 14. | - субсидий | руб. | Получено субсидий | 0 | |  |  |  |
| 15. | - денежных средств от  использования общего  имущества | руб. | Получено денежных средств от использования общего  имущества | 0 | |  |  |  |
| 16. | - прочие поступления | руб. | Прочие поступления | 0 | |  |  |  |
| 17. | Всего денежных средств с  учетом остатков | руб. | Всего денежных средств с  учетом остатков | 0 | |  |  |  |
| 18. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | 0 | |  |  |  |
| 19. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | 0 | |  |  |  |
| 20. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | 447106,44 | |  |  |  |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

заполняется по каждому виду работ (услуг))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2022,руб. |  |  |
|  | 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 5 036,60 | 12 | 3,85 | 232 690,92 |  |  |
|  | 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |  |  |
|  | 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |  |  |
|  | 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |  |  |
|  | 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |  |  |
|  | 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |  |  |
|  | 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |  |  |
|  | 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |  |  |
|  | 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |  |  |
|  | 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |  |  |
|  | 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 5 036,60 | 12 | 2,31 | 139 614,55 |  |  |
|  | 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |  |  |
|  | 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |  |  |
|  | 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 5 036,60 | 12 | 3,94 | 238 130,45 |  |  |
|  | 4 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 5 036,60 | 12 | 1,32 | 79 779,74 |  |  |
|  | 5 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 5 036,60 | 12 | 2,19 | 132 361,85 |  |  |
|  | 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 5 036,60 | 12 | 1,37 | 82 801,70 |  |  |
|  | 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 5 036,60 | 12 | 4,35 | 262 706,30 |  |  |
|  | *7.1* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укрепление металлических покрытий: парапета,оголовок вентшахт | м.п | 17 |  | 539,14 | 9 165,38 |  |  |
|  |  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 1514 |  | 9,88 | 14 951,81 |  |  |
|  |  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 1335 |  | **13,92** | 18 583,20 |  |  |
|  |  | на каждые последующие 40 см слоя добавлять к расценке 17-106 | м2 | 475 |  | **29,52** | 14 022,00 |  |  |
|  |  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 1514 | 2 | 1,56 | 4 718,29 |  |  |
|  | *7.2* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка поручня металлического на вход.крыльца | кг | 15 |  | 139,45 | 2 091,75 |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки балконных плит, козырьков над балконами с автовышки | м2 | 7 |  | 3 179,96 | 22 259,72 |  |  |
|  |  | Окраска балконных плит , козырьков над балконами, карнизных плит | м2 | 7 |  | 414,37 | 2 900,59 |  |  |
|  |  | Приготовление растворов вручную | м3 | 0,03 |  | 1 748,44 | 52,45 |  |  |
|  |  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 6612 | 2 | 1,11 | 14 718,44 |  |  |
|  | *7.3* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 1,3 |  | 2 264,45 | 2 943,78 |  |  |
|  |  | Перетирка штукатурки : внутренних помещений клеем ЕК | м2 | 1,3 |  | 149,05 | 193,76 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска стен, косауров, сапожка | м2 | 3 |  | 490,48 | 1 471,43 |  |  |
|  |  | Шпатлевка стен | м2 | 3 |  | 98,73 | 296,20 |  |  |
|  |  | Укрепление почтовых ящиков | секция | 1 |  | 163,62 | 163,62 |  |  |
|  |  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 1765 | 2 | 1,27 | 4 478,97 |  |  |
|  |  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 4003 | 2 | 1,06 | 8 509,82 |  |  |
|  |  | Восстановительный ремонт внутренней отделки подъезда № 5 с комплексом работ | м2 | 300 |  | **139 140,00** | 139 140,00 |  |  |
|  | *7.4* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт цементных стяжек с выравниванием поверхностей оснований смесями типа ЕК | м2 | 1,5 |  | 310,57 | 465,85 |  |  |
|  | *7.5* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заделка подвальных окон: фанерой | м2 | 0,5 |  | 634,00 | 317,00 |  |  |
|  |  | Смена дверных приборов: пружин | шт | 1 |  | 514,42 | 514,42 |  |  |
|  |  | Ремонт дверных коробок, укрепление, пристрожка | коробка | 1 |  | 617,08 | 617,08 |  |  |
|  |  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 61,5 | 2 | 1,06 | 130,74 |  |  |
|  | 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 5 036,60 | 12 | 4,47 | 270 428,61 |  |  |
|  | *8.1* | *Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 3539 | 2 | 2,05 | 14 507,07 |  |  |
|  | *8.2* | *Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 2 | 1 | 15 735,35 | 31 470,70 |  |  |
|  |  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 2 | 1 | 5 881,26 | 11 762,52 |  |  |
|  |  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 036,59 | 2 036,59 |  |  |
|  |  | Очистка канализациого лежака | 1 п.м. | 30 | 2 | 190,50 | 11 430,00 |  |  |
|  |  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 1 | 1 | 33 390,32 | 33 390,32 |  |  |
|  |  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 5,046 | 1 | 5 565,05 | 28 081,24 |  |  |
|  |  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,389 | 48 | 2 226,02 | 41 564,25 |  |  |
|  |  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 116,21 | 1 394,52 |  |  |
|  |  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 14 | 1 755,82 | 24 581,48 |  |  |
|  |  | **Дополнительные работы** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смена кранов водоразборных | шт | 6 |  | 641,54 | 3 849,24 |  |  |
|  |  | Смена замков навесных | шт | 3 |  | 689,53 | 2 068,59 |  |  |
|  |  | Смена арматуры: задвижек до 50мм (с использованием газо-электросварки) | 1 шт. | 2 |  | 2 363,87 | 4 727,74 |  |  |
|  |  | Установка хомутов | шт | 2 |  | 379,02 | 758,04 |  |  |
|  |  | Замена вентилей до 20мм | шт | 1 |  | 816,20 | 816,20 |  |  |
|  | *8.3* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 2 | 1 | 847,96 | 1 695,92 |  |  |
|  |  | Гидравлическая промывка СО | 1000 м³ | 19,09 | 1 | 371,88 | 7 099,19 |  |  |
|  |  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 2 | 1 | 3 270,12 | 6 540,24 |  |  |
|  | *8.4* | *Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 812,05 | 812,05 |  |  |
|  |  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 12 | 579,50 | 6 954,00 |  |  |
|  |  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 12 | 1 698,16 | 20 377,92 |  |  |
|  | *8.5* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 2 | 12 | 84,17 | 2 020,08 |  |  |
|  |  | Измерение тока по фазам | линия | 8 | 1 | 52,56 | 420,48 |  |  |
|  |  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 215,56 | 431,12 |  |  |
|  |  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 6 | 0 | 840,93 | 1 665,04 |  |  |
|  |  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 2 | 0,50 | 262,79 | 262,79 |  |  |
|  |  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 4 | 12 | 61,59 | 2 956,32 |  |  |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 2 | 1 | 294,33 | 588,66 |  |  |
|  |  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,12 | 2 | 5 008,55 | 1 202,05 |  |  |
|  |  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 0,35 | 2 | 2 226,02 | 1 558,21 |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 2 | 2 | 67,29 | 269,16 |  |  |
|  |  | **Дополнительные работы** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт силового предохранительного шкафа | 1 шт. | 1 |  | 3 136,88 | 3 136,88 |  |  |
|  |  | **ВСЕГО** | кв.м | 5 036,60 | **12** | **23,80** | **1 438 514,13** |  |  |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 27. | Количество поступивших  претензий | ед. | Количество поступивших  претензий | 7 | |
| 28. | Количество удовлетворенных  претензий | ед. | Количество удовлетворенных  претензий | 6 | |
| 29. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | ед. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | 1 | |
| 30. | Сумма произведенного  перерасчета | руб. | Сумма произведенного  перерасчета | 0 | |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | | | | |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 31. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | 0 | |
| 32. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | 0 | |
| 33. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | 0 | |
| 34. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | 0 | |
| 35. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | 0 | |
| 36. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | 0 | |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 151529 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 652500,58 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 612376,63 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 244937,39 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 652500,58 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 612376,63 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 244937,39 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 8673,00 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 230360,42 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 210338,32 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 139144,11 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 230360,42 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 210338,32 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 139144,11 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал | |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 1 027,50 | |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 2109208,33 | |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 2044984,93 | |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 655892,87 | |
|  | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 2109208,33 |  |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 2044984,93 | |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 655892,87 | |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - | |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м | |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 4 631,85 | |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 846549,86 | |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 768622,48 | |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 540351,86 | |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 846549,86 | |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 768622,48 | |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 540351,86 | |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 32318,00 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 209854,98 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 201297,64 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 105613,51 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 209854,98 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 201297,64 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 105613,51 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 8389,99 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 615794,73 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 558210,17 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 378375,30 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 615794,73 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 558210,17 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 378375,30 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 47. | Количество поступивших  претензий | ед. | Количество поступивших  претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных  претензий | ед. | Количество удовлетворенных  претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | ед. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного  перерасчета | руб. | Сумма произведенного  перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 51. | Направлено претензий  потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий  потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых  заявлений | ед. | Направлено исковых  заявлений | 8 |
| 53. | Получено денежных средств  по результатам претензионно-  исковой работы | руб. | Получено денежных средств  по результатам претензионно-  исковой работы | 0 |