**Отчет о выполнении договора управления**

**обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Курчатова, д.11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | | Наименование показателя | Значение показателя | |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения  изменений | - | | Дата заполнения/внесения  изменений | 2023 | |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода | - | | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 | |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода | - | | Дата конца отчетного периода | 31.12.2022 | |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего  имущества в многоквартирном доме | | | | | |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | | Наименование показателя | Значение показателя | |  |
| 4. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | руб. | | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | 0 | |  |
| 5. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | руб. | | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | 0 | |  |
| 6. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | руб. | | Задолженность потребителей  (на начало периода) | 234449,93 | |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы)  по содержанию и текущему  ремонту, в том числе: | руб. | | Начислено за услуги (работы)  по содержанию и текущему  ремонту | 1667041,17 | |  |
| 8. | - за содержание дома | руб. | | Начислено за содержание дома | 0 | |  |
| 9. | - за текущий ремонт | руб. | | Начислено за текущий ремонт | 0 | |  |
| 10. | - за услуги управления | руб. | | Начислено за услуги  управления | 0 | |  |
| 11. | Получено денежных средств, в том числе | | руб. | Получено денежных средств | 1635759,42 | | |
| 12. | - денежных средств от  собственников/ нанимателей  помещений | | руб. | Получено денежных средств от  собственников/нанимателей  помещений | 1635759,42 | | |
| 13. | - целевых взносов от  собственников/ нанимателей  помещений | | руб. | Получено целевых взносов от  собственников/нанимателей  помещений | 0 | | |
| 14. | - субсидий | | руб. | Получено субсидий | 0 | | |
| 15. | - денежных средств от  использования общего  имущества | | руб. | Получено денежных средств от  использования общего  имущества | 0 | | |
| 16. | - прочие поступления | | руб. | Прочие поступления | 0 | | |
| 17. | Всего денежных средств с  учетом остатков | | руб. | Всего денежных средств с  учетом остатков | 0 | | |
| 18. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | 0 | | |
| 19. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | 0 | | |
| 20. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | | руб. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | 265731,68 | | |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

заполняется по каждому виду работ (услуг))

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2022,руб. |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 5 635,60 | 12 | 3,85 | 260 364,72 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 5 635,60 | 12 | 2,31 | 156 218,83 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 5 635,60 | 12 | 3,94 | 266 451,17 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | кв.м | 5 635,60 | 12 | 3,18 | 215 054,50 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 5 635,60 | 12 | 1,32 | 89 267,90 |
| 5.1 | Установка урн | шт | 8 |  | **47 600,00** | 47 600,00 |
| 5.2 | Установка скамеек | шт | 1 |  | **9 000,00** | 9 000,00 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 5 635,60 | 12 | 2,19 | 148 103,57 |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 5 635,60 | 12 | 6,54 | 442 225,29 |
| *7.1* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Смена обделок из листовой стали , примыканий к каменным стенам (без списания материала) | м.п. | 9 |  | 339,16 | 3 052,43 |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 100 |  | 13,92 | 1 392,00 |
|  | на каждые последующие 40 см слоя добавлять к расценке 17-106 | м2 | 84 |  | 29,52 | 2 479,68 |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора | водосток | 8 | 2 | 319,08 | 5 105,28 |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 1 слой | м2 | 68,94 |  | 570,89 | 39 357,27 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 1300 | 2 | 9,88 | 25 676,82 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 1300 | 2 | 1,56 | 4 051,37 |
| *7.2* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт входных групп подъезда № 3 с комплексом работ | м2 | 3,3 |  | **27 125,10** | 27 125,10 |
|  | Разборка цементного (бетонного) основания | м2 | 4,25 |  | 827,71 | 3 517,77 |
|  | Устройство стяжек цементных: толщиной 20мм входного крыльца | м2 | 4,25 |  | 356,58 | 1 515,47 |
|  | Разборка бетонного основания ступеней входных крылец | м3 | 0,3 |  | 7 622,65 | 2 286,80 |
|  | Резка тротуарной плитки болгаркой толщиной 50мм | мп | 5 |  | 395,96 | 1 979,80 |
|  | Подсыпка песка вручную под отмостку,ступени при устранении провалов грунта | м3 | 2,5 |  | 2 519,13 | 6 297,83 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 0,67 |  | 1 748,44 | 1 171,45 |
|  | Кладка ступени из кирпича | м3 | 0,24 |  | 18 204,67 | 4 369,12 |
|  | Устройство монолитных конструкций крыльца с армированием | м3 | 0,5 |  | 14 105,87 | 7 052,94 |
|  | Ремонт штукатурки подступенок, стенок водоотводящих лотков | м2 | 2,4 |  | 1 167,04 | 2 800,90 |
|  | Укрепление слабодержащихся плиток | шт | 10 |  | 234,23 | 2 342,30 |
|  | Замена тротуарной плитки | м2 | 4,25 |  | 1 653,74 | 7 028,40 |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 4287,7 | 2 | 1,11 | 9 544,51 |
| *7.3* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный ремонт внутренней отделки под.№1,4 | шт | 2 |  | **255 446,80** | 255 446,80 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 2800 | 2 | 1,27 | 7 105,45 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 3367 | 2 | 1,06 | 7 157,77 |
| *7.4* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Заделка выбоин в полах цементных | место | 2 |  | 35,13 | 70,27 |
|  | Укрепление слабодержащихся плиток в подъезде | шт | 4 |  | 234,23 | 936,92 |
|  | Разборка плитки (керамической, метлахской, ТРП) | м2 | 1 |  | 377,66 | 377,66 |
|  | Устройство стяжек цементных: толщиной 20мм | м2 | 1 |  | 356,58 | 356,58 |
| *7.5* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Малый ремонт оконных рам | шт | 2 |  | 535,96 | 1 071,92 |
|  | Заделка подвальных окон : железом(без списания материала) | м2 | 0,6 |  | 163,39 | 98,03 |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах | м2 | 0,9 |  | 1 444,84 | 1 300,36 |
|  | Смена дверных приборов: проушин, щеколды | шт | 2 |  | 530,14 | 1 060,28 |
|  | Смена оконных приборов, завертки | шт | 2 |  | 254,70 | 509,40 |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет | шт | 21 |  | 274,40 | 5 762,40 |
|  | Ремонт дверных коробок, укрепление, пристрожка | коробка | 1 |  | 617,08 | 617,08 |
|  | Смена навесных замков | шт | 3 |  | 683,59 | 2 050,77 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 73,56 | 2 | 1,06 | 156,38 |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 5 635,60 | 12 | 12,53 | 847 330,58 |
| *8.1* | *Работы выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Замена контейнеров в мусорокамере | шт | 1 |  | **4 498,61** | 4 498,61 |
| *8.2* | *Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | 1000м2 | 7,8 | 2 | 2 049,60 | 31 973,76 |
| *8.3* | *Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах* |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 5 | 1 | 15 735,35 | 78 676,75 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 5 | 1 | 5 881,26 | 29 406,30 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 036,59 | 2 036,59 |
|  | Очистка канализациого лежака | 1 п.м. | 360 | 2 | 190,50 | 137 160,00 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 1,2 | 1 | 33 390,32 | 40 068,38 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 5,635 | 1 | 5 565,05 | 31 359,06 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,653 | 12 | 2 226,02 | 17 443,09 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 116,21 | 1 394,52 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 14 | 1 755,82 | 24 581,48 |
|  | **Дополнительные работы** |  |  |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 50мм | 1 шт. | 4 |  | 1 939,32 | 7 757,28 |
|  | Замена вентилей до 32мм | 1шт | 4 |  | 1 340,15 | 5 360,60 |
|  | Смена П.П.канализационных труб до 100мм | 1 п.м. | 246 |  | 974,58 | 239 746,68 |
|  | Замена вентилей до 20мм | 1шт | 2 |  | 816,20 | 1 632,40 |
|  | Замена задвижек до 100мм | 1шт. | 1 |  | 8 649,85 | 8 649,85 |
|  | Смена замков навесных | 1шт | 4 |  | 683,59 | 2 734,36 |
|  | Установка хомутов | 1шт | 15 |  | 379,02 | 5 685,30 |
|  | Установка заглушек Д до 100 мм | 1шт. | 5 |  | 506,71 | 2 533,55 |
| *8.4* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения(отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах* |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 5 | 1 | 847,96 | 4 239,80 |
|  | Промывка центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим способом | 1000 м³ | 28,8 | 1 | 371,88 | 10 710,14 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 5 | 1 | 3 270,12 | 16 350,60 |
| *8.5* | *Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования* |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 812,05 | 812,05 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 12 | 579,50 | 6 954,00 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 12 | 1 698,16 | 20 377,92 |
| *8.6* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт | 4 | 12 | 84,17 | 4 040,16 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 16 | 1 | 52,56 | 840,96 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 4 | 2 | 215,56 | 1 724,48 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 8 | 0,33 | 840,93 | 2 220,06 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 42 | 0,50 | 262,79 | 5 518,59 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 42 | 12 | 61,59 | 31 041,36 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 2 | 1 | 294,33 | 588,66 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,4 | 2 | 5 008,55 | 4 006,84 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 1,32 | 2 | 2 226,02 | 5 876,69 |
|  | Техническое обслуживание ГРЩ , СЩ ,ОЩ | 1 шт. | 40 | 1 | 1 183,52 | 47 340,80 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 4 | 2 | 67,29 | 538,32 |
|  | **Дополнительные работы** |  |  |  |  |  |
|  | Смена выключателей | 1 шт. | 2 | по необход. | 251,53 | 503,06 |
|  | Смена с. диодных ламп | 1шт. | 12 | по необход. | 85,68 | 1 028,17 |
|  | Смена с.диодных светильников с датчиком | 1шт. | 9 | по необход. | 1 102,15 | 9 919,35 |
|  | **ВСЕГО** | **кв.м** | 5 635,60 | **12** | 36,70 | **2 481 616,55** |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 27. | Количество поступивших  претензий | ед. | Количество поступивших  претензий | 3 | |
| 28. | Количество удовлетворенных  претензий | ед. | Количество удовлетворенных  претензий | 2 | |
| 29. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | ед. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | 1 | |
| 30. | Сумма произведенного  перерасчета | руб. | Сумма произведенного  перерасчета | - | |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | | | | |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 31. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | 0 | |
| 32. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | 0 | |
| 33. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | 0 | |
| 34. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | 0 | |
| 35. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | 0 | |
| 36. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | 0 | |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 195909 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 671981,69 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 651839,86 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 153371,07 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 671981,69 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 651839,86 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 153371,07 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 8514,00 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 179883,49 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 167491,24 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 60575,36 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 179883,49 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 167491,24 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 60575,36 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал | |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 1149,68 | |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 2346376,10 | |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 2277269,78 | |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 378466,13 | |
|  | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 2346376,10 |  |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 2277269,78 | |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 378466,13 | |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - | |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м | |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 5 257,01 | |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 691210,60 | |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 633939,18 | |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 185543,78 | |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 691210,60 | |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 633939,18 | |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 185543,78 | |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | - |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | - |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | - |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | - |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | - |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | - |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 13689,05 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 503190,94 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 469544,24 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 147115,20 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 503190,94 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 469544,24 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 147115,20 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 47. | Количество поступивших  претензий | ед. | Количество поступивших  претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных  претензий | ед. | Количество удовлетворенных  претензий | - |
| 49. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | ед. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | - |
| 50. | Сумма произведенного  перерасчета | руб. | Сумма произведенного  перерасчета | - |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 51. | Направлено претензий  потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий  потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых  заявлений | ед. | Направлено исковых  заявлений | 0 |
| 53. | Получено денежных средств  по результатам претензионно-  исковой работы | руб. | Получено денежных средств  по результатам претензионно-  исковой работы | 0 |