**Отчет о выполнении договора управления**

**обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Курчатова, д.13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | | Единица  измерения | | Наименование показателя | | Значение показателя | | | |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения  изменений | | - | | Дата заполнения/внесения  изменений | | 2025 | | | |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода | | - | | Дата начала отчетного периода | | 01.01.2024 | | | |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода | | - | | Дата конца отчетного периода | | 31.12.2024 | | | |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего  имущества в многоквартирном доме | | | | | | | |  |  | |  |
| N пп | Наименование параметра | | Единица  измерения | | Наименование показателя | | Значение показателя | | | |  |
| 4. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | | руб. | | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | | 0 | | | |  |
| 5. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | | руб. | | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | | 0 | | | |  |
| 6. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | | руб. | | Задолженность потребителей  (на начало периода) | | 755418,28 | | | |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы)  по содержанию и текущему  ремонту, в том числе: | | руб. | | Начислено за услуги (работы)  по содержанию и текущему  ремонту | | 5864139,96 | | | |  |
| 8. | - за содержание дома | | руб. | | Начислено за содержание дома | | 0 | | | |  |
| 9. | - за текущий ремонт | | руб. | | Начислено за текущий ремонт | | 0 | | | |  |
| 10. | - за услуги управления | | руб. | | Начислено за услуги  управления | | 0 | | | |  |
| 11. | | Получено денежных средств, в  том числе | руб. | Получено денежных средств | | 5772196,74 | | | |
| 12. | | - денежных средств от  собственников/ нанимателей  помещений | руб. | Получено денежных средств от  собственников/нанимателей  помещений | | 5772196,74 | | | |
| 13. | | - целевых взносов от  собственников/ нанимателей  помещений | руб. | Получено целевых взносов от  собственников/нанимателей  помещений | | 0 | | | |
| 14. | | - субсидий | руб. | Получено субсидий | | 0 | | | |
| 15. | | - денежных средств от  использования общего  имущества | руб. | Получено денежных средств от  использования общего  имущества | | 0 | | | |
| 16. | | - прочие поступления | руб. | Прочие поступления | | 0 | | | |
| 17. | | Всего денежных средств с  учетом остатков | руб. | Всего денежных средств с  учетом остатков | | 0 | | | |
| 18. | | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | | 0 | | | |
| 19. | | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | | 0 | | | |
| 20. | | Задолженность потребителей  (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | | 847361,50 | | | |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

заполняется по каждому виду работ (услуг))

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2024,руб. |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 13 667,40 | 12 | 4,08 | 669 155,90 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 13 667,40 | 12 | 2,45 | 401 821,56 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 13 667,40 | 12 | 4,18 | 685 556,78 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | кв.м | 13 667,40 | 12 | 3,37 | 552 709,66 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 13 667,40 | 12 | 1,36 | 223 051,97 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 13 667,40 | 12 | 2,25 | 369 019,80 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | кв.м | 13 667,40 | 12 | 4,23 | 693 757,22 |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 13 667,40 | 12 | 4,88 | 801 103,67 |
| *8.1* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Водоотлив воды из поддона на чердаке / тех.этаже | м2 | 0,23 |  | 945,15 | 217,38 |
|  | Укрепление металлических покрытий: парапета | м.п | 61 |  | 622,61 | 37 979,21 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 480 | 2 | 11,28 | 10 828,80 |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 301 |  | 16,92 | 5 092,92 |
|  | на каждые последующие 40 см слоя добавлять к расценке 17-106 | м2 | 171 |  | 34,96 | 5 978,16 |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами промазкой мастикой | м2 | 4 |  | 249,24 | 996,96 |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 2 слой | м2 | 8,7 |  | 1 109,70 | 9 654,39 |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 1 слой | м2 | 344,81 |  | 615,12 | 212 099,53 |
|  | Ремонт примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетным стенам (без списания материала) | м.п | 3,97 |  | 330,31 | 1 311,33 |
|  | Ремонт примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетным стенам | м.п | 55,76 |  | 1 360,66 | 75 870,40 |
|  | Установка поддонов из оцинкованной стали 500\*1000\*200 (без списания материала) | шт | 3 |  | 397,66 | 1 192,98 |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора | водосток | 7 |  | 369,37 | 2 585,59 |
|  | Вырубка рулонного покрытия | м2 / ч.час | 10 / 0,5 |  | 314,76 | 157,38 |
|  | Подготовка основания для ремонта рулонной кровли: сушка горелкой. | ч/час | 5 |  | 314,76 | 1 573,80 |
|  | Демонтаж задравшего металлического парапета,пилона | чес.час | 1 |  | 314,76 | 314,76 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 2869,7 | 2 | 1,80 | 10 330,92 |
| *8.2* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт отдельных участков отмосток | м2 | 9 |  | 2 777,83 | 25 000,47 |
|  | Устройство основания подготовки из щебня | м3 | 0,3 |  | 5 756,38 | 1 726,91 |
|  | Разборка бетонного основания отмостки | м3 | 1 |  | 8 499,46 | 8 499,46 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м.п. | 144 |  | 187,14 | 26 948,16 |
|  | Ремонт штукатурки фасадов "Ветонитом" | м2 | 18 |  | 566,06 | 10 189,08 |
|  | Укрепление слабодержащихся плиток на вх.крыльце | шт | 10 |  | 271,16 | 2 711,60 |
|  | Огрунтовка фасадов простых с а/вышки | м2 | 18 |  | 151,93 | 2 734,74 |
|  | Окраска стен фасада, карниза за 2 раза с автовышки | м2 | 18 |  | 461,63 | 8 309,34 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 1,3 |  | 2 024,04 | 2 631,25 |
|  | Устройство балконных экранов ограждения из асбестоцементных листов с автовышки | м2 | 0,5 |  | 1 101,00 | 550,50 |
|  | Устройство балконных экранов ограждения из асбестоцементных листов с автовышки, защитных экранов балконов (без списания материала) | м2 | 30 |  | 715,59 | 21 467,70 |
|  | Резка тротуарной плитки болгаркой толщиной 50мм | м | 60 |  | 413,23 | 24 793,80 |
|  | Подсыпка песка вручную под отмостку,ступени при устранении провалов грунта | м3 | 0,4 |  | 2 489,67 | 995,87 |
|  | Изготовление и устанока деревянных трапов на ступени входных крылец | м п | 3,2 |  | 5 340,16 | 17 088,51 |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 11700 | 2 | 1,29 | 30 186,00 |
| *8.3* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором до 1м2 | м2 | 1 |  | 1 533,57 | 1 533,57 |
|  | Изготовление и установка доски объявления (без списания материала) | шт | 1 |  | 457,40 | 457,40 |
|  | Укрепление почтовых ящиков | секция | 1 |  | 188,07 | 188,07 |
|  | Установка информационных стендов (без стоимости материала) | шт | 1 |  | 457,40 | 457,40 |
|  | Изготовление информационных стендов | шт | 1 |  | **2 052,00** | 2 052,00 |
|  | Замена карманов на информационных стендах | шт | 13 |  | **1 560,00** | 1 560,00 |
|  | Смена групповых почтовых ящиков (без стоимости материала) | секция | 6 |  |  |  |
|  | Почтовые ящики секционные под.№1 | шт | 6 |  | **20 980,00** | 20 980,00 |
|  | Изготовление таблички(лифт) | шт | 7 |  | **665,00** | 665,00 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 6681,2 | 2 | 1,47 | 19 642,73 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 8802,6 | 2 | 1,23 | 21 654,40 |
| *8.4* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из плитки ПХВ | м2 | 56,16 |  | 211,19 | 11 860,43 |
|  | Разборка плинтусов деревянных | м.п | 67 |  | 223,05 | 14 944,35 |
|  | Устройство покрытий полов на растворе из сухой смеси из плиток керамических. | м2 | 56,16 |  | 1 440,91 | 80 921,51 |
|  | Ремонт цементных стяжек с выравниванием поверхностей оснований смесями типа ЕК | м2 | 59,46 |  | 339,10 | 20 162,89 |
|  | Окраска цементной стяжки полов за 2 раза | м2 | 5,1 |  | 295,33 | 1 506,18 |
|  | Огрунтовка внутренней поверхности | м2 | 56,16 |  | 34,36 | 1 929,66 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 1,7 |  | 2 024,04 | 3 440,87 |
|  | Резка плитки болгаркой толщиной 50мм | м.п | 60 |  | 413,23 | 24 793,80 |
|  | Укрепление напольного коврика | ч/час | 1 |  | 314,76 | 314,76 |
| *8.5* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах | м2 | 0,9 |  | 1 558,48 | 1 402,63 |
|  | Малый ремонт оконных рам | шт | 2 |  | 612,91 | 1 225,82 |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет | шт. | 4 |  | 314,03 | 1 256,12 |
|  | Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки | шт | 1 |  | 155,10 | 155,10 |
|  | Установка дверных полотен внутренних | полотно | 2 |  | 1 258,37 | 2 516,74 |
|  | Смена проушин | проушина | 1 |  | 241,91 | 241,91 |
|  | Ремонт дверного доводчика | шт | 1 |  | 660,33 | 660,33 |
|  | Ремонт дверных коробок, укрепление, пристрожка | коробка | 3 |  | 714,35 | 2 143,05 |
|  | Ремонт дверных металлических коробок (укрепление) | коробка | 2 |  | 714,35 | 1 428,70 |
|  | Смена навесных замков | шт | 1 |  | 748,04 | 748,04 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 98,5 | 2 | 1,23 | 242,31 |
| 9 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 13 667,40 | 12 | 7,16 | 1 173 715,10 |
| *9.1* | *Работы выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Замена контейнеров в мусорокамере | шт | 9 |  | **43 070,40** | 43 070,40 |
| *9.2* | *Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 2788 |  | 2,49 | 6 942,12 |
| *9.3* | *Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах* |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 7 | 1 | 18 209,55 | 127 466,85 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 7 | 1 | 6 220,63 | 43 544,41 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 2 | 1 | 2 513,16 | 5 026,32 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 750 | 2 | 220,14 | 330 210,00 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 2,51 | 1 | 38 651,70 | 97 015,77 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 13,793 | 1 | 6 441,95 | 88 853,82 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 2,396 | 12 | 2 576,78 | 74 087,58 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 2 | 12 | 134,53 | 3 228,72 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 8 | 2 032,58 | 16 260,64 |
|  | **Дополнительные работы** |  |  |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 32мм | 1 шт. | 4 |  | 1 471,17 | 5 884,68 |
|  | Смена сгонов до 32мм | 1 шт. | 6 |  | 536,98 | 3 221,88 |
|  | Смена сгонов до 20 мм | 1шт. | 7 |  | 313,98 | 2 197,86 |
|  | Смена арматуры: задвижек до 50мм (с использованием газо-электросварки) | 1шт. | 4 |  |  |  |
|  | Смена П.П.канализационных труб до 50мм (с использованием газо-электросварки) | 1п.м | 3,6 |  | 773,61 | 2 785,00 |
|  | Замена задвижек до 100мм | 1 шт. | 2 |  | 10 796,67 | 21 593,34 |
|  | Замена вентилей до 20мм | 1шт. | 19 |  | 859,22 | 16 325,18 |
|  | Уборка фекальных масс в подвальном помещении | м2 | 20 |  | 51,21 | 1 024,20 |
|  | Установка хомутов | 1шт. | 1 |  | 441,16 | 441,16 |
| *9.4* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения(отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах* |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 7 | 1 | 981,16 | 6 868,12 |
|  | Промывка центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим способом | 1000 м³ | 72,59 | 1 | 430,49 | 31 249,27 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 7 | 1 | 3 785,58 | 26 499,06 |
| *9.5* | *Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования* |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 936,94 | 936,94 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 8 | 670,86 | 5 366,88 |
| *9.6* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 4 | 12 | 97,44 | 4 677,12 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 24 | 1 | 60,84 | 1 460,16 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 3 | 2 | 249,54 | 1 497,24 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 7 | 0,33 | 973,49 | 2 248,76 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 66 | 0,50 | 304,21 | 10 038,93 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей | 1 шт. | 69 | 12 | 71,30 | 59 036,40 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 3 | 1 | 340,72 | 1 022,16 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест | 0,63 | 2 | 5 797,76 | 7 305,18 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах | 1000 м.кв. | 2,63 | 2 | 2 576,78 | 13 553,86 |
|  | Техническое обслуживание грщ , сщ ,ощ | 1 шт. | 63 | 1 | 1 370,01 | 86 310,63 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 4 | 2 | 81,95 | 655,60 |
|  | Осмотр и устранение повреждений в электросетях предмашинных и машинных отделениях | устр. | 14 | 2 | 304,21 | 8 517,88 |
|  | **Дополнительные работы** |  |  |  |  |  |
|  | Смена ламп накаливания | 1 шт. | 2 |  | 64,40 | 128,80 |
|  | Смена выключателей | 1 шт. | 3 |  | 270,24 | 810,72 |
|  | Смена с. диодных ламп | 1шт. | 19 |  | 121,78 | 2 313,82 |
|  | Смена с.диодных светильников с датчиком | 1шт. | 11 |  | 1 276,15 | 14 037,65 |
|  | **ВСЕГО** | **кв.м** | 13667,4 | **12** | 33,96 | **5 569 891,66** |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 27. | Количество поступивших  претензий | ед. | Количество поступивших  претензий | 7 | |
| 28. | Количество удовлетворенных  претензий | ед. | Количество удовлетворенных  претензий | 7 | |
| 29. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | ед. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | 0 | |
| 30. | Сумма произведенного  перерасчета | руб. | Сумма произведенного  перерасчета | 0 | |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | | | | |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 31. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | 0 | |
| 32. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | 0 | |
| 33. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | 0 | |
| 34. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | 0 | |
| 35. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | 0 | |
| 36. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | 0 | |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 493007 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1790500,28 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1748160,80 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 326247,78 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 1790500,28 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 1748160,80 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 326247,78 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 18 331,29 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 543446,64 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 532309,39 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 101746,92 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 543446,64 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 532309,39 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 101746,92 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 2 786,59 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 6737297,47 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 6593509,46 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 962502,79 |
|  | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 6737297,47 |  |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 6593509,46 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 962502,79 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 11595,16 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 2124275,83 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 2059963,14 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 390874,46 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 2124275,83 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 2059963,14 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 390874,46 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | - |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | - |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | - |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | - |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | - |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | - |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 22615,11 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1453459,81 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1407215,97 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 282198,41 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 1453459,81 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 1407215,97 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 282198,41 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 47. | Количество поступивших  претензий | ед. | Количество поступивших  претензий | 2 |
| 48. | Количество удовлетворенных  претензий | ед. | Количество удовлетворенных  претензий | 2 |
| 49. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | ед. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного  перерасчета | руб. | Сумма произведенного  перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 51. | Направлено претензий  потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий  потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых  заявлений | ед. | Направлено исковых  заявлений | 3 |
| 53. | Получено денежных средств  по результатам претензионно-  исковой работы | руб. | Получено денежных средств  по результатам претензионно-  исковой работы | 0 |